**Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos Identificados | Causa Principal | Estrategia De Respuesta | Responsable Del Riesgo | Categoría | Prioridad | Urgencia |
| Falta de recursos | Puede darse el caso de que no se disponga del software o el hardware necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. | Detectar los recursos más apropiados y tenerlos reservados para la utilización de los mismos. | Sapiens Ochoa Luis Fernando | Organizacional | Alto | Mediano |
| Falla de equipos | Se revisa la situación de cada equipo si está en buenas condiciones y cumple con los requerimientos indicados para dicho software. | Establecer con tiempo los servicios a los equipos para evitar fallas en ellos cada cierto tiempo. | Nieto Murillo Diego Alejandro | Técnico | Alto | Mediano |
| Insuficiencia de presupuesto | Inicialmente no se hizo una cotización de costos o presupuestos por tratarse de un proyecto para la escuela. | Identificar las partes del proyecto que necesitan más recursos y buscar posibles promotores. | Nieto Murillo Diego Alejandro | Organizacional | Alto | Alto |
| Servidores obsoletos | La capacidad del servidor que soportara la entrada de usuarios en tiempos similares resulta ser poca. | Realizar pruebas para identificar el límite de respuesta del servidor y si debe cambiarse. | Medina Montoya Georgina Guadalupe | Técnico | Mediano | Mediano |
| Estructuración de bases de datos (cambio de producto) | La estructuración y manejabilidad de la base de datos puede volver tedioso e inutilizable la plataforma. | Asignar a un experto que adapte la mejor base de datos para que esta no falle y al mismo tiempo agilice los resultados. | Galaviz Castillo Jemael | Técnico | Mediano | Bajo |
| Falta de actualización | Si se realizan cabios en las ofertas y no se dan a conocer en la plataforma web esto representara una traba al momento de la compra con sus descuentos reales. | Establecer a un encargado que este al pendiente de los cambios y los actualice en el momento para que sean visibles a los usuarios. | Medina Montoya Georgina Guadalupe | Humano | Alto | Mediano |